附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉林市司法局业务用房改扩建工程项目 |  | 项目编码 | YLZC2020-C2-00369-GXLN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市司法局 |  | 主管部门 | 玉林市司法局 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源：市本级预算资金 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 183.10万元 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |
|  | 183.10万元 |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包 | 在原有的建筑基础上续建一层，给排水工程、电气工程等附属设施 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020.9.1 |  | 项目终止时间：2021.2.28 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 主体工程已完工，准备进入验收阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 项目按照合同约定，按时完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量1 | 增建一层 | 610.48平方米 | 增建一层610.48平方米 |  | 10 |
|  |  | 产出数量2 | 给排水工程、电气工程等附属设施 | 按照合同约定 | 按照合同约定按时完工 |  | 10 |
|  |  | 产出质量1 | 增建1层 | 建筑符合部门行业标准 | 建筑符合部门行业标准 |  | 5 |
|  |  | 产出质量2 | 给排水工程、电气工程等附属设施 | 建筑符合部门行业标准 | 建筑符合部门行业标准 |  | 5 |
|  |  | 产出时效1 | 资金到位率 | 100% | 已支付1831018.24元 |  | 5 |
|  |  | 产出时效2 | 完工及时率 | 100% | 100%，进入验收阶段 |  | 5 |
|  |  | 产出时效3 | 完成时间 | 2021.2 | 2021.2 |  |  |
|  |  | 产出成本1 | 增建1层 | 1424025.96元 | 1263912.46元 | 按照合同约定，未支付3%的质保金和监理费。 | 5 |
|  |  | 产出成本2 | 给排水工程、电气工程等附属设施 | 567105.78元 | 567105.78元 |  | 5 |
|  |  | 经济效益 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 效果指标 (30分) | 社会效益 | 满足人民群众办理业务需求，提高司法行政工作效益 | 满足人民群众办理业务需求，提高司法行政工作效益 | 满足人民群众办理业务需求，提高司法行政工作效益 |  | 10 |
|  |  | 生态效益 | 符合环保行业要求 | 符合环保行业要求 | 符合环保行业要求 |  | 10 |
|  |  | 可持续影 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |  | 110 |
|  | 社会公众或服务对象满意度(10分) |  | 群众满意度 | 群众满意度≧90% | 群众满意度≧90% |  | 10 |